## Slide 1
UTP-GPS-ALARM
(Alarma por localización)

## Slide 2: PGC PROCESO DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN

## Slide 3: CONTENIDO
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
  5.1 Subprocesos
  5.2 Actividades
  5.3 Tareas
Métricas del proceso
Artefactos del proceso
Historial de revisiones
12/12/2015

## Slide 4
1
OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO

## Slide 5: OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo:
Definir, diseñar e implementar actividades que brinden soporte a la Gestión de Configuración, del proyecto UTP-GPS-ALARM.
Alcance:
Esta gestión aplica para todos los documentos que están definidos en el proyecto UTP-GPS-ALARM.

## Slide 6
2
TÉRMINOS Y DEFINICIONES

## Slide 7
# | TÉRMINOS | DEFINICIONES
1 | Baseline o línea base | Identificación de una lista de ítems que se han revisado formalmente. Se obtiene al final de cada una de las fases, luego de haber sido aprobados y aceptados. Los Baselines posteriormente sirven como base para el desarrollo posterior del proyecto
2 | Control de la configuración | Consiste en la evaluación, seguimiento, coordinación, aprobación o desaprobación de la implementación de cambios en los ítems de configuración y/o líneas base.
3 | Ítem de configuración | Son los productos de trabajos que forman una línea base. Su agrupamiento provee facilidad de identificación y acceso controlado.
4 | Repositorio | Ubicación donde se almacenará de manera virtual, los ítems de configuración bajo el control de una herramienta de cambios (Github).
5 | Software de Gestión de la Configuración | Sistema que nos provee la siguientes funcionabilidades: Control de versiones, identificación de la configuración, estructura del sistema, etc. Se podrá mantener la integridad de los productos que se obtendrán a lo largo del proyecto, y se tendrá un rápido y fácil acceso a los mismos. (Github)
6 | Gestor de Configuración | Rol de la persona encargada de la Gestión de Configuración.
7 | Gestión de la Configuración | Nos permite controlar la evolución del proyecto, cubriendo aspectos operacionales como: Identificación del producto y sus componentes, Control de la publicación del producto, Seguimiento de estado del producto, Auditoria y revisión del mismo.

## Slide 8
3
ROLES Y RESPONSABILIDADES

## Slide 9
Gestor de la Configuración
EBR-SOFT
Define, diseña y administra el proceso de Gestión de la configuración.
Jefe de Proyecto
EBR-SOFT
Encargado de las actividades de versionamiento de los documentos de análisis, diseño y control interno (cronogramas y actas de reunión), de acuerdo a los estándares establecidos.
Analista de Calidad
EBR-SOFT
Encargado de las actividades de versionamiento y revisión de los documento, de acuerdo a los procedimientos establecidos y verificando que se cumplan los estándares con los que se trabaja en el proyecto.
Analista Funcional
EBR-SOFT
Encargado de las actividades de versionamiento de documentos de análisis, diseño y control interno de acuerdo a los estándares establecidos.
Realiza el seguimiento de las tareas detalladas en el Plan de Proyecto.
Mantiene y preserva los Baselines.
Asegura y garantiza la disponibilidad de la información almacenada en el repositorio.
Revisará que se mantenga los estándares de nomenclatura y versionamiento de los entregables.
Encargado de actividades de versionamiento de los documentos a su cargo, de acuerdo a los estándares establecidos.
Garantiza la sostenibilidad del proceso de gestión de la configuración

## Slide 10
4
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

## Slide 11: ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas:
Plan de Proyecto
Solicitud de accesos
Salidas:
Repositorio con información actualizada
Lista de Ítems de configuración actualizada
Gestión de Configuración

## Slide 12
5
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

## Slide 13
5.1
SUBPROCESOS

## Slide 14: SUBPROCESOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS
AUDITAR ITEMS DE CONFIGURACIÓN
(2) Analista de Calidad
Informe quincenal del proyecto
ADMINISTRAR
SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN
(1) Gestor de la configuración
Repositorio Gestionado
JEFE DE PROYECTO
INFORME DE AUDITORIA
PLAN DE PROYECTO
REQUERIMIENTO ATENDIDO
JEFE DE PROYECTO

## Slide 15
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDA
1 | Gestor de la Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración | Aplicará la administración y control del sistema de gestión de configuración, así también, la optimización del mismo. Se apoyará usando GitHub como herramienta de control de estructura y versionamiento. | PPROY Plan del Proyecto CPROY Cronograma de proyecto REGRI Registro de Riesgos | Repositorio gestionado
2 | Analista de Calidad | Auditar ítems de configuración | Confrontará el grado de cumplimiento de la configuración definida en los documentos elaborados por el gestor de la configuración de acuerdo a los estándares establecidos en el proyecto. Tomará como entrada las revisiones de QA del producto para determinar el grado de cumplimiento de la gestión de configuración. Consolidará los resultados para el informe quincenal del proyecto. | IAUDICM Solicitud de Auditoria | IAVQUI Informe de Avance Quincenal
CONTINUAR

## Slide 16
5.2
ACTIVIDADES
(ADMINISTRACIÓN)

## Slide 17: SUBPROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
REGRESAR
GESTIONAR SOLICITUDES DE ACCESOS
(2) Gestor de Configuración
Solicitud de Accesos
GESTIONAR CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO
(1) Gestor de Configuración
Repositorio
GitHub
ELABORAR PLAN DE PROYECTO
PLAN DE PROYECTO
PLAN DE PROYECTO EJECUTADO
ACCESOS GESTIONADOS
JEFE DE PROYECTO

## Slide 18
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDA
1 | Gestor de Configuración | Gestionar configuración del proyecto | El objetivo del Analista Funcional en esta etapa en la colaboración en la elaboración del Plan del Proyecto. Coordina con Jefe de Proyecto algunas Actividades a llevar a cabo dentro de Cronograma. | Repositorio (GitHub) | Documentación alojada en el repositorio
2 | Gestor de Configuración | Gestionar solicitudes de accesos | Se atenderá la solicitud de acceso al repositorio, enviado por el Jefe de Proyecto usando el formato de solicitud de accesos. | SOLACC Solicitud de Accesos | SOLACC Solicitud de Acceso Atendida
REGRESAR

## Slide 19
5.3
TAREAS
(ADMINISTRACIÓN)

## Slide 20: TAREAS DE LA ACTIVIDAD DE GESTIONAR CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO
REGRESAR
ELABORAR PLAN DE PROYECTO
PLAN DE PROYECTO
Preparar herramienta de soporte para la configuración
(1) Gestor de configuración
Repositorio GitHub
Elaborar / Editar entregables
(2) Analista Funcional
Lista de Ítems de configuración
Verificar entregables
(3) Jefe de Proyecto
Lista de Ítems de configuración
Aprobar entregables
(4) Analista de Calidad
Lista de Ítems de Configuración
Publicar y dar seguimiento
(5) Gestor de Configuración
Repositorio GitHub
JEFE DE PROYECTO
PLAN DE PROYECTO EJECUTADO

## Slide 21
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDA
1 | Gestor de la configuración | Preparar herramienta de soporte para la configuración | Creación de carpetas para el acondicionamiento del esquema de repositorios a seguir. | Repositorio GitHub | Carpetas en el repositorio creadas
2 | Analista Funcional | Elaborar/Editar entregables | Enfocado en elaborar y/o modificar los documentos de trabajo en el repositorio de información, considerando nomenclaturas definidas en la lista de ítems de configuración | REGITCON Registro de Ítems de Configuración | Documentos de Trabajo en las zonas de trabajo del repositorio
3 | Jefe de Proyecto | Verificar entregables | Orientado a comprobar el grado de cumplimiento de los documentos (nomenclatura, versionamiento y contenido), según lo especificado en la lista de ítems de configuración. | REGITCON Registro de Ítems de Configuración | Entregables verificados
REGRESAR

## Slide 22
# | ROL DEL RESPONSABLE | NOMBRE DEL SUBPROCESO | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESO | HERRAMIENTAS | SALIDA
4 | Gestor de la calidad | Aprobar entregables | Se brinda conformidad a los documentos verificados, utilizando como criterio la lista de ítems de configuración. | REGITCON Registro de Ítems de Configuración | Entregables conformes
5 | Gestor de la configuración | Cargar y configurar entregables | Realiza las copias respectivas de los documentos, se colocan en el repositorio correspondiente y se brinda accesos a los mismos. | Repositorio GitHub REGITCON Registro de Ítems de Configuración | Documentos copiados en el repositorio
6 | Gestor de la configuración | Publicar y dar seguimiento | Se referencia la difusión de los nuevos documentos o la modificación de los mismos, brindando seguimiento a problemas de acceso. | Repositorio GitHub | Documentos difundidos
REGRESAR

## Slide 23
6
MÉTRICAS DEL PROCESO

## Slide 24: MÉTRICAS DEL PROCESO
- Índice de cambios en ítems de configuración

## Slide 25
7
ARTEFACTOS DEL PROCESO

## Slide 26
# | ARTEFACTO | SUPROCESO | ACTIVIDAD
1 | REGITCON Registro de Ítems de Configuración | Administrar sistema de gestión de configuración | 
2 | PPROY Plan del Proyecto | Elaborar/ Actualizar plan de gestión de la configuración | 
3 | SOLACC Solicitud de Accesos | Administrar sistema de gestión de configuración | Gestionar solicitudes de accesos

## Slide 27
8
HISTORIAL DE REVISIONES

## Slide 28: HISTORIAL DE VERSIONES
# | VERSIÓN | FECHA | AUTOR/ROL | DESCRIPCIÓN | ESTADO | RESPONSABLE DE REVISIÓN Y/O APROBACIÓN/ROL
1 | 1.0 | 13/10/2015 | Edwar Gaspar Sánchez | Adecuación para proyecto UTP-GPS-ALARM | REVISADO | Benji Santillan Torres
2 | 1.1 | 19/11/2015 | Edwar Gaspar Sánchez | Adecuación para proyecto UTP-GPS-ALARM | REVISADO | Benji Santillan Torres
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 

## Slide 29
9
ANEXO
PALETA DE ÍCONOS

## Slide 30: PALETA DE ÍCONOS
XXXXXXXX
XXXXXXXX
PROCESO
DOCUMENTO
APROBACIÓN DOCUMENTO
INFORMACIÓN / DATOS
BIFURCACIÓN
PARALELISMO